nhiệm vụ 1 - kiểm tra dữ liệu trước khi ước lượng

| mã story | đủ rõ | cần làm rõ | thông tin/câu hỏi còn thiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| ls01 | [] | [x] | trạng thái phiên livestream có cần tự động chuyển khi đến giờ bắt đầu không? |
| ls03 | [] | [x] | nếu hai khách cùng đặt sản phẩm cuối cùng thì hệ thống xử lý đơn nào thành công và thông báo cho đơn còn lại như thế nào? |

nhiệm vụ 2 - phân tích planning poker và chốt story point

| mã story | mức ưu tiên | kết quả phiếu | sp cuối cùng | lý do ngắn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ls01 | 1 | 3 - 3 - 5 - 3 | 3 | phiếu 5 sp xuất phát từ lo ngại và quản lý thời gian và trạng thái. sau khi làm rõ phạm vi, nhóm đánh giá ls01 có mức độ phức tạp tương đương ls02 (3 sp) |
| ls02 | 2 | 3 - 3 - 3 - 3 | 3 | reference story; các phiếu đã trùng nhau. |
| ls03 | 3 | 5 - 8 - 8 - 5 | 8 | phiếu 5 sp đánh giá phạm vi có thể kiểm soát, còn phiếu 8 sp gây sự chú ý rủi ro đặt đồng thời và quy tắc giảm tồn kho và tình huống tranh chấp sản phẩm cuối cùng ls03 lớn hơn ls02 |

nhiệm vụ 3 - phát hiện cách hiểu sai

story point đo độ lớn tương đối của user story dựa trên khối lượng công việc, độ phức tạp và mức độ không chắc chắn, chứ không phải số giờ cố định. nhóm dùng velocity – tông story point của các story đạt dod trong những sprint trước – để dự báo lượng công việc phù hợp cho sprint tiếp theo, không quy đổi sp thành giờ.